# 课程项目申请书初稿

## 项目名称

课程笔记协作系统

## 一、项目背景

在日常课程学习中，学生会产生大量笔记、作业订正、错题总结、实验记录和复习资料。这些内容通常分散存储在 Word 文档、Markdown 文件、手机备忘录、纸质笔记、课堂截图和群聊文件中，缺乏统一整理与共享机制，导致后续查找困难、复用率低，也难以形成稳定积累的课程知识资源。

目前常见的笔记工具大多面向个人使用，虽然支持记录和编辑，但在课程学习场景下仍存在一些不足。首先，笔记内容通常以线性文档形式保存，缺少与课程章节、知识点之间的明确对应关系；其次，多人协作能力较弱，不便于同学之间共享优质笔记、补充内容和纠正错误；再次，当笔记内容较长、形式较复杂时，传统关键词搜索往往只能定位到某篇文档，难以直接定位到具体知识点、题目或段落，影响复习效率。

因此，有必要设计一个面向课程学习场景的课程笔记协作系统。该系统以“章节化组织、多人协作共创、AI 辅助处理、精细化检索”为核心，帮助学生将分散的课程资料沉淀为结构化、可共享、可持续维护的知识库，提高平时学习和考前复习的效率。

## 二、价值与意义

本项目具有较强的实际应用价值和教学辅助意义。

首先，在学习效率方面，系统能够帮助学生按照课程章节、知识点和题型整理笔记，减少资料零散导致的重复查找与重复整理，提高日常学习和考试复习的效率。

其次，在资源共享方面，本系统支持同学共同上传、补充和纠错，使原本分散在个人手中的笔记资源逐渐汇聚成班级共享知识库。不同同学可以从不同角度理解课程内容，通过协作进一步提升笔记质量与覆盖范围。

再次，在知识沉淀方面，系统不仅支持简单记录，还强调结构化组织和长期维护。通过章节分类、知识点关联、错题管理和标签整理，课程资料可以逐步从“临时笔记”演变为“可复用知识资产”。

最后，在技术实践方面，本项目融合了前后端开发、富文本编辑、数据库设计、协同共享、AI 摘要与智能检索等多项内容，具有较强的综合训练价值，也能够体现软件系统设计与实现能力。

## 三、目标与预期成果

本项目的总体目标是开发一个可运行的课程笔记协作系统，实现课程笔记的录入、分类、共享、检索和复习支持。

具体目标如下：

- 实现支持富文本编辑的笔记编辑器，可插入代码块、公式、图片、思维导图等内容。

- 实现课程章节管理功能，使笔记能够按章节、知识点进行组织和归档。

- 实现错题笔记整理功能，支持对平时作业、练习和测试中的错题进行归类与复习。

- 实现协作共享功能，支持同学上传笔记，并进行点赞、补充、纠错和评论。

- 实现 AI 摘要生成和关键词标签提取功能，帮助用户快速把握长笔记的核心内容。

- 实现面向知识点的智能检索功能，使用户能够快速定位到相关笔记内容。

- 构建课程知识树，将课程内容以层次化方式组织，提高系统的可维护性和扩展性。

预期成果包括：

- 一个可演示、可运行的课程笔记协作系统原型；

- 一套完整的系统设计文档、数据库设计文档和用户说明文档；

- 项目演示 PPT 和课程答辩材料；

- 若后续继续完善，可扩展为适用于多门课程的学习辅助平台。

## 四、难点与创新性

本项目的主要难点包括以下几个方面。

第一，课程笔记内容形式复杂。系统不仅要支持普通文本，还要支持代码、公式、图片和思维导图等多种内容形式，如何在保证编辑灵活性的同时维持统一的数据组织方式，是实现中的关键问题。

第二，多人协作下内容可能出现重复、冲突和错误。由于不同同学上传的笔记风格和质量差异较大，系统需要提供点赞、纠错、补充和版本留痕等机制，以保证知识库内容逐步向高质量演进。

第三，传统检索粒度较粗。普通搜索通常只能检索到“某篇文档”，而课程复习往往需要定位到“某一章节中的某个知识点”或“某一道典型错题”。因此，本项目需要探索更细粒度的结构化检索方案。

第四，AI 辅助功能的准确性与实用性。摘要和标签虽然能提升效率，但如果生成结果不符合课程语境，可能会影响用户体验，因此需要在功能设计中兼顾准确性与可控性。

本项目的创新性主要体现在以下几个方面：

- 采用课程知识树进行组织
不再将所有笔记简单看作独立文档，而是按照“课程—章节—知识点—笔记/错题”的层次进行组织，使系统更符合真实学习过程中的知识结构。

- 支持结构化协作共创
不仅支持上传和浏览笔记，还支持在具体章节和知识点下进行补充、修正和协同维护，使知识库具有持续演进能力。

- 实现细粒度定位检索
在搜索时不仅返回相关笔记，还尽可能定位到对应的章节节点、知识点或具体内容片段，提升复习效率。

- 结合 AI 实现内容压缩与辅助整理
对长笔记自动生成摘要、关键词和标签，帮助学生快速理解笔记重点，并降低整理成本。

## 五、项目内容与技术路线

### 1. 项目内容

本项目主要包括以下几个功能模块：

（1）用户与课程管理模块
实现用户注册登录、课程创建、课程加入、课程章节维护等功能。

（2）笔记编辑与管理模块
实现富文本笔记编辑器，支持标题、正文、列表、代码块、LaTeX 公式、图片插入等功能。笔记可归属到指定课程章节或知识点。

（3）错题笔记模块
支持用户录入错题，并附带错误原因、正确解法、反思总结等信息；系统可按章节、题型和标签进行分类整理。

（4）协作共享模块
支持同学共享自己的笔记，并对他人笔记进行点赞、评论、补充和纠错；同时保留一定的修改记录。

（5）AI 辅助模块
调用大模型接口，对长笔记生成摘要和关键词标签，为后续检索和复习提供支持。

（6）智能检索模块
支持按关键词、章节、标签、知识点等方式进行搜索，并返回最相关的笔记内容位置。

（7）知识结构展示模块
以树状结构展示课程知识体系，使用户能够清晰查看课程整体内容分布，并快速进入具体节点查看相关笔记。

### 2. 技术路线

本项目拟采用前后端分离架构。

前端可使用 Vue 或 React 实现，负责课程页面、笔记编辑器、知识树展示界面、共享互动页面和搜索页面的开发。

后端可采用 FastAPI、Flask 或 Spring Boot 实现，负责用户管理、课程管理、笔记存储、协作逻辑、AI 接口调用和搜索服务。

数据库可采用 MySQL 或 PostgreSQL，存储用户信息、课程信息、章节结构、笔记内容、标签和互动记录。若后续需要增强搜索效率，可加入全文检索引擎。

在数据组织方面，系统核心设计为“结构化节点存储”模式。即将课程内容分成层次化节点，每个节点可挂载一组笔记、错题、标签和补充说明。这样做的优点是：

- 便于按章节和知识点组织内容；

- 便于精细化检索与定位；

- 便于多人围绕某一知识点协作；

- 便于后续扩展 AI 分析与内容关联能力。

在 AI 功能方面，系统初期以摘要生成和关键词提取为主，后续可进一步尝试知识点关联推荐、相似错题推荐等扩展功能。

## 六、项目分工与计划

### 1. 项目分工

若为小组项目，建议分工如下：

- 成员 A：负责需求分析、数据库设计和后端核心接口开发；

- 成员 B：负责前端页面设计与交互实现；

- 成员 C：负责 AI 模块和检索模块实现；

- 成员 D：负责测试、部署和文档撰写。

若为个人项目，则应优先实现“课程管理 + 笔记编辑 + 协作共享 + 基础检索”主流程，在此基础上再逐步增加 AI 功能。

### 2. 进度安排

以 2026.4.1—2026.6.30 为例，按两周为一个阶段安排如下：

第一阶段（2026.4.1—2026.4.14）
完成需求分析、系统设计、技术选型、数据库设计初稿。

第二阶段（2026.4.15—2026.4.28）
搭建前后端基础框架，实现用户管理、课程管理和章节结构管理。

第三阶段（2026.4.29—2026.5.12）
实现笔记编辑器、笔记录入、章节归档和错题整理基础功能。

第四阶段（2026.5.13—2026.5.26）
实现协作共享功能，包括点赞、评论、补充、纠错和基础版本记录。

第五阶段（2026.5.27—2026.6.9）
接入 AI 摘要与关键词标签功能，实现基础搜索能力。

第六阶段（2026.6.10—2026.6.23）
优化检索体验，完善知识树展示模块，进行系统联调与测试。

第七阶段（2026.6.24—2026.6.30）
整理项目文档，撰写结题报告，制作答辩材料，完成最终演示版本。

## 七、风险及应对措施

首先是技术实现风险。富文本编辑器对公式、代码块和图片等复杂内容的支持可能存在兼容性问题，AI 接口也可能出现调用成本高、响应慢或结果不稳定的问题。对此，应优先采用成熟的开源编辑器组件，并将 AI 能力设计为可选增强模块，保证基础功能先行落地。

其次是项目范围过大风险。本项目包含编辑、协作、检索和 AI 等多个模块，如果一次性追求全部高级功能，可能导致开发任务过重。因此需要明确优先级，先完成核心闭环，再逐步增加高级特性。

再次是协作内容质量风险。由于不同用户上传内容质量不一，系统中可能出现重复、冗余甚至错误信息。对此可通过点赞排序、评论纠错、版本记录和优质内容推荐等方式进行缓解。

最后是数据样本不足风险。如果没有足够多的真实课程笔记作为测试数据，系统部分功能难以充分展示。对此可以在开发阶段准备模拟课程数据，并邀请少量同学进行试用与反馈。